|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 用户信息保障问题 | 用户注册虚假信息 | 用户风险 |
| R2 | 企业方面的投资 | 对于投资商来说，肯定会对投资的风险进行识别和衡量，计算投资带来的风险和收益，从整体考虑投资所面临的各方面风险以及各风险之间的相互作用 | 投资风险 |
| R3 | 项目 | 项目技术本身的不足及可替代的新技术出现等给投资所带来的风险 | 技术风险 |
| R4 | 技术人员不能完成项目的编写 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 能否赢得市场竞争优势 | 需要在产品进入前做好市场调研工作，全面了解消费者情况，产品进入市场后提高对产品的关注度，定期对市场进行调研，获取用户对产品的使用反映情况以及需要改进的方面 | 市场风险 |
| R6 | 校方社团不提倡、不愿意合作 | 不能与校方达成协议，怕引起慌乱与争执 |  |
| R7 | 宣传或管理策略失误，导致了资金浪费 | 没有事先做好规划，对资金的安排没有到位 |  |